|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| He podido cumplir la mayoría de las actividades dentro de los plazos definidos. Las tareas de análisis, modelamiento de base de datos y desarrollo inicial del sistema se realizaron según lo planificado. Sin embargo, algunas actividades de integración y pruebas tomaron más tiempo del esperado debido a ajustes técnicos y coordinación entre los miembros del grupo. Los factores que más facilitaron el desarrollo fueron la buena comunicación del equipo y la organización del trabajo semanal. |

|  |
| --- |
| 2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? |
| Para enfrentar las dificultades, hemos priorizado la comunicación constante y la revisión semanal del avance. Cuando surgen retrasos o imprevistos técnicos, redistribuimos tareas según las fortalezas de cada integrante. Además, hemos comenzado a documentar mejor cada etapa del proyecto para evitar confusiones en futuras fases. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? |
| Evalúo mi trabajo de manera positiva. He cumplido con mis responsabilidades, aportando en la parte técnica y en la planificación. Destaco mi compromiso con los plazos y la calidad del desarrollo. Para mejorar, podría optimizar mi tiempo en la documentación y fortalecer el testeo del sistema antes de cada entrega. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT: ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? |
| Mi principal inquietud es asegurar que el proyecto cumpla con todos los estándares exigidos para la evaluación final. Me gustaría preguntar si existen criterios específicos de seguridad o rendimiento que debamos reforzar en la siguiente fase. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT: ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? |
| Sí, creemos necesario redistribuir algunas tareas. Un integrante asumirá más responsabilidad en las pruebas y validación del sistema, mientras otro se enfocará en la documentación técnica. Además, incorporaremos una nueva actividad relacionada con la optimización de la base de datos. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal: ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? |
| Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. La comunicación y la disposición para ayudar entre los integrantes han sido los puntos más fuertes. Cada miembro ha cumplido con sus funciones y ha mostrado compromiso. Como aspecto a mejorar, podríamos planificar con más anticipación los plazos intermedios para evitar acumulación de tareas al final. |