INFORME FINAL DEL PROYECTO APT

“Reporta+: Plataforma Digital para la Gestión de Servicios Técnicos en Terreno”

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone 007V

Docente Guía: Cristóbal Beltrán

Integrantes:

- Nicolas Bazan

- Agustin Duran

- Matias Rodriguez

Fecha de entrega: 27 de noviembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

El equipo agradece al docente guía por su acompañamiento constante, orientaciones metodológicas y revisión crít de cada avance del proyecto. Asimismo, se reconoce el compromiso de los integrantes, quienes aportaron sus conocimientos técnicos y dedicación en cada fase, colaborando de manera responsable y disciplinada. El avance logrado es resultado de un trabajo colaborativo, organizado y enfocado en la calidad de la solución propuesta.

Índice

ABSTRACT	4

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO	6

1.1 Contexto General	6

1.2 Nombre del Proyecto	6

1.3 Relevancia	6

1.4 Descripción del Proyecto	6

1.5 Pertinencia con el Perfil de Egreso	7

1.6 Objetivo General	7

1.7 Objetivos Específicos	7

1.8 Metodología	7

1.9 Evidencias Planificadas	8

1.10 Plan de Trabajo	8

CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL PROYECTO	9

2.1 Principales Facilitadores	9

2.2 Principales Dificultades y Soluciones	9

2.3 Decisiones Tomadas	10

2.4 Desarrollo Técnico Detallado	10

CAPÍTULO 3: SÍNTESIS FINAL DEL PROYECTO	12

3.1 Resultados y Evidencias Finales	12

3.2 Proyecciones Futuras	12

BIBLIOGRAFÍA	13

ANEXOS	14

ABSTRACT

Abstract

Reporta+ is a web-based platform designed to optimize the documentation and management of technical services performed in the field. The system allows technicians to register service details, attach photographic evidence, and automatically generate structured reports in PDF or Excel formats, which are then sent to clients and supervisors. The project was carried out using agile methodologies, incorporating technical architecture, process modeling, security considerations, and structured documentation. This report summarizes the definition, development and final results of the APT project.

Resumen

Reporta+ es una plataforma web orientada a optimizar la documentación y gestión de servicios técnicos realizados en terreno. Permite registrar información del servicio, adjuntar evidencia fotográfica y generar informes automáticos en formatos PDF y Excel, los cuales son enviados a clientes y supervisores. El proyecto fue desarrollado mediante metodologías ágiles, integrando modelamiento técnico, arquitectura, medidas de seguridad y documentación estructurada. El presente informe sintetiza la definición, desarrollo y resultados finales del Proyecto APT.

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta el trabajo desarrollado durante el semestre en torno al Proyecto APT, integrando las fases de definición, planificación técnica, desarrollo conceptual y validación interna.
El documento describe el contexto del problema, los objetivos planteados, la metodología utilizada, la arquitectura diseñada y las evidencias generadas. También se incluyen los principales facilitadores y dificultades enfrentadas por el equipo, las decisiones adoptadas y las proyecciones para etapas posteriores de desarrollo.
El objetivo del informe es ofrecer una visión completa, formal y técnicamente fundamentada del proyecto Reporta+, consolidando los aprendizajes y resultados logrados por el equipo.

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1.1 Contexto General

Numerosas empresas de mantenimiento técnico, servicios industriales y soluciones en terreno continúan utilizando métodos manuales o semidigitales para registrar trabajos, incluyendo formularios en papel, fotografías enviadas por medios informales y reportes redactados manualmente.
Este modelo resulta ineficiente, propenso a errores, con baja trazabilidad y tiempos prolongados de entrega de informes. La falta de un sistema unificado que integre captura de datos, generación automática de reportes y envío estructurado limita el desempeño operativo y la satisfacción del cliente.

En respuesta a esta problemática, se identificó la oportunidad de desarrollar una plataforma moderna que permita digitalizar el proceso completo, desde el registro del servicio hasta la elaboración y envío automático del informe final.

1.2 Nombre del Proyecto

Reporta+: Plataforma Digital para Gestión de Servicios Técnicos

1.3 Relevancia

La relevancia del proyecto radica en la necesidad real del sector técnico de contar con herramientas digitales que aseguren trazabilidad, rapidez y calidad en la documentación de servicios. Reporta+ reduce errores humanos, permite estandarizar reportes y mejora la comunicación entre técnicos, supervisores y clientes.

1.4 Descripción del Proyecto

Reporta+ es una plataforma web/móvil que permite:

- Registrar servicios técnicos de forma ordenada.

- Adjuntar evidencia fotográfica y firmas.

- Validar información capturada.

- Generar informes automáticos en PDF y Excel.

- Guardar registros en una base de datos centralizada.

- Enviar los informes a clientes y administradores mediante correo electrónico.

- Mantener trazabilidad completa del proceso mediante logs.

- Operar en modo offline en campo cuando el técnico no dispone de conexión.

1.5 Pertinencia con el Perfil de Egreso

El proyecto se alinea con las competencias del egresado de Ingeniería en Informática:

- Desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en arquitectura moderna.

- Aplicación de metodologías ágiles.

- Documentación formal y modelamiento de procesos.

- Diseño e implementación de bases de datos relacionales.

- Consideración de medidas de seguridad en el desarrollo.

- Pruebas, validación y despliegue de sistemas.

1.6 Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma digital que permita gestionar servicios técnicos en terreno mediante el registro, generación y envío automatizado de informes digitales.

1.7 Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del sistema y su base de datos.

- Implementar el registro de servicios técnicos con evidencia.

- Desarrollar la generación automática de informes PDF y Excel.

- Integrar el envío automatizado de reportes mediante correo electrónico.

- Incorporar autenticación por roles y validaciones de seguridad.

1.8 Metodología

El proyecto se desarrolló utilizando SCRUM, mediante ciclos iterativos compuestos por Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective.
Esta metodología permitió priorizar funcionalidades, gestionar impedimentos, distribuir tareas y avanzar de manera incremental sin comprometer la calidad del producto.

1.9 Evidencias Planificadas

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Casos de uso e historias de usuario.

- Diagrama BPMN y arquitectura técnica.

- Modelo entidad-relación de la base de datos.

- Matriz RACI y plan de trabajo.

- Informe final y entregables complementarios.

1.10 Plan de Trabajo

Se establecieron sprints secuenciales enfocados en análisis, diseño, implementación parcial y validación técnica.

CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1 Principales Facilitadores

- Conocimientos complementarios de los integrantes en frontend, backend y documentación.

- Trabajo colaborativo mediante GitHub.

- Reuniones periódicas que permitieron resolver dudas y ajustar prioridades.

- Apoyo constante del docente guía con retroalimentación constructiva.

- Disponibilidad de herramientas para modelamiento (Draw.io) y despliegue (Render).

2.2 Principales Dificultades y Soluciones

- Problemas con dependencias

TailwindCSS versión 4 generó incompatibilidades entre los equipos.
Solución: unificación mediante archivo pnpm-lock.yaml y reconfiguración del entorno.

- Entornos locales inconsistentes

Cada integrante tenía configuraciones diferentes, lo que impedía el levantamiento del proyecto.
Solución: estandarización mediante contenedores y documentación de instalación.

- Limitaciones de tiempo académico

No fue posible avanzar en todos los módulos planificados.
Solución: priorización de funcionalidades críticas para el MVP.

- Despliegue complejo en ambientes externos

Render requirió ajustes de variables y conexión con PostgreSQL.
Solución: se configuró un entorno limpio de pruebas para validar el backend.

2.3 Decisiones Tomadas

- Priorizar autenticación, registro de servicios y generación de informes.

- Aplazar dashboard de métricas para futuras fases.

- Adoptar arquitectura de microservicios orientada al crecimiento.

- Integrar Render como ambiente remoto para validar el backend.

- Implementar BPMN 2.0 con estándar formal.

2.4 Desarrollo Técnico Detallado

- Diseño de Arquitectura

Se elaboró una arquitectura basada en:

- Frontend en React + TailwindCSS.

- Backend en NestJS.

- PostgreSQL como base de datos centralizada.

- Servicios externos para correo y generación de PDF/Excel.

- Microservicios opcionales para escalabilidad futura.

- Despliegue en Render para validaciones remotas.

- Modelamiento de Procesos

Se construyó un diagrama BPMN conforme a la norma 2.0 incluyendo actividades, eventos, pasarelas, lanes y cierre formal del proceso.

- Base de Datos

El modelo ER contempla entidades para usuarios, servicios, reportes, logs y archivos asociados.

- Validación Técnica

Se probaron endpoints, conexión con base de datos, generación básica de PDF y pruebas del backend desplegado.

CAPÍTULO 3: SÍNTESIS FINAL DEL PROYECTO

3.1 Resultados y Evidencias Finales

- Documentación completa del sistema.

- Modelo de arquitectura y BPMN corregido y validado.

- Base de datos diseñada y operativa.

- Backend funcional desplegado en Render.

- Primeras pruebas de generación de informes.

- Repositorio GitHub organizado por capas y módulos.

- Planificación y diseño detallado para sprints posteriores.

3.2 Proyecciones Futuras

- Completar implementación del formulario completo de servicio.

- Finalizar módulo de reportes avanzados y dashboard.

- Integrar autenticación extendida, logs completos y auditoría.

- Desarrollar aplicación móvil híbrida.

- Preparar versión productiva con pruebas de usuario.

BIBLIOGRAFÍA

- Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0.

- React Documentation. (2024). React Official Docs.

- NestJS Documentation. (2024). NestJS Official Docs.

- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation.

- Render. (2024). Deploying Web Services.

ANEXOS

- Requerimientos.(Requerimientos.docx)

- Casos de uso.(Casos de uso)

- Historias de usuario.(Historias de usuario)

- Arquitectura del sistema.(Arquitectura.png)

- BPMN.(Flujo de proceso BPMN - Flujo de proceso BPMN.svg)

- Matriz RACI.(Raci)

- Plan de trabajo.(Plan de trabajo)